Совет Александровского сельского поселения

# Решение

21.09.2016 № 298-16-52п

с. Александровское

О готовности тепловодоснабжения и водоотведения к работе в зимний период 2016-2017 гг.

Рассмотрев информацию директора МУП «Жилкомсервис» о подготовке Александровского сельского поселения к зимнему отопительному сезону 2016-2017 гг.

Совет Александровского сельского поселения решил:

1. Принять информацию директора МУП «Жилкомсервис» о подготовке Александровского сельского поселения к зимнему отопительному сезону 2016-2017 г.
2. Рекомендовать Администрации Александровского сельского поселения активизировать работу по устранению имеющихся недостатков по утеплению тепловодосетей.

Председатель Совета Александровского и.о. Главы Александровского сельского поселения поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А. Комаров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Герцен

Приложение к решению Совета

Александровского сельского поселения

от 21.09.2016 № 298-16-52п

**ИНФОРМАЦИЯ**

**по подготовке объектов тепловодоснабжения и теплоизоляции к работе в зимний период 2016-17 гг.**

**за I, II и не полный III квартал 2016г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** |  **Наименование объекта**  | **Ед. изм** | **Кол-во** | **За счет собственных средств**  | **За счет ОГУ Томскавтодор** | **Администрация Алекс-го сельского поселения** | **За счет рай. Бюджета** | **Суб. подряд; прочие; текущий ремонт** | **ВСЕГО** |
| **Хоз.способ** | **Внутр. подряд** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ***I. Ремонт сетей теплоснабжения*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена труб в переходе около ТПС банка по ул.Советской (кот.№1) | м | 31,32 |  |  | **66 385, 83** |  |  |  |
| 2 | Замена труб по ул.Некрасова д. № 2-4 (кот.№3) | м |  108 |  |  | **147 246, 93** |  |  |  |
| 3 | Замена труб ф57 мм на 32 мм с переврезкой по ул.Заводская от д.№1 до магазина (кот.№6) | **м** | 50 | 278 000, 22 |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена труб по ул.Кедровая | **м** | 80,5 |  |  | **400 000, 28** |  |  |  |
|  | ***Итого по разделу № I*** | **м** | 350,32 | **278 000, 22** |  | **613 633,04** |  |  | **891 633,26** |
|   | ***II. Ремонт сетей водоснабжения*** |  |  |  |   |  |  |  |  |
| 3 | Замена труб в переходе около ТПС банка по ул. Советской (кот№1) | м | 15,56 |  |   |  14 653, 68 |   |   |  |
| 4 | Замена труб по ул.Некрасова д. № 2-4 (кот.№3) | м | 53,71 | 45 177, 23 |   |   |   |   |  |
|  | Замена труб по ул. Кедровая  | м | 80,5 |  |  | 263 000, 40 |  |  |  |
|  | ***Итого по разделу № II*** | **м** | **149,77** | **45 177, 23** |  | **277 654,08** |  |  | **322 831,31** |
|   | ***III. Замена арматуры теплоснабжения*** |  |   |   |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена запорной арматуры ф100 мм, около гаражей за школой № 1( кот.№1) | шт | 2 | 67 000, 35 |   |   |   |   |   |
| 8 | Замена запорной арматуры ф50 мм, по ул. Гоголя 27 (кот.№1) | шт | 2 | 54 000, 26 |   |   |   |   |   |
| 9 | Замена запорной арматуры ф 25 мм, по ул. Гоголя 22 (кот.№1) | шт | 3 | 30 000, 88 |   |  |   |  |   |
| 10 | Демонтаж задвижки за почтой (кот.№1) | шт | 1 | 15 000,36 |   |   |   |   |   |
| 11 | Замена запорной арматуры ф 50 мм, пер. Взлетный 15 (кот.№2) | шт | 2 | 85 000, 89 |   |   |   |   |   |
| 12 | Установка запорной арматуры ф 100 мм на холл. воду, пер. Лесной (кот.№2) | шт |  | 35 000, 65 |   |   |   |   |   |
| 13 | Замена запорной арматуры в т/узле ф 100 мм и ф 50 мм, ул. Чапаева 33 (кот.№5) | шт | 2 | 16 000, 53 |   |   |   |   |   |
| 14 | Установка запорной арматуры в т/узле ф 30 мм, ул.Чапаева 27 (кот.№5) | шт | 2 | 26 000, 321 |   |   |   |   |   |
| 15 | Замена запорной арматуры в т/узле ф 100 мм, ул. Чехова 24 (кот.№5) | шт | 2 | 13 000, 398 |   |   |   |   |   |
| 16 | Замена запорной арматуры в т/узле ф 150 мм, ул. Химиков 9 (кот.№5) | шт | 2 | 37 000, 366 |   |   |   |   |   |
| 17 | Замена запорной арматуры в т/узле ф 100 мм, ул. Крылова 44 (кот.№5) | шт | 2 | 21 000, 614 |   |   |   |   |   |
| 18 | Замена запорной арматуры в т/узле ф 50 мм, ул. Крылова 30 (кот.№5) | шт | 2 | 21 000, 095 |   |   |   |   |   |
|   | ***Итого по разделу № III*** | **шт** | **22** | **420 005, 71** |  |  |  |  | **420 005,71** |
|   | ***IV. Замена арматуры водоснабжения*** |  |   |   |  |  |  |  |  |
| 25 | Замена запорной арматуры в т/узле ф 100 мм и ф 50 мм, ул. Чапаева 33 (кот.№5) | шт | 1 | 10 000,548 |  |  |  |  |  |
| 26 | Установка запорной арматуры в т/узле ф 30 мм, ул.Чапаева 27 (кот.№5) | шт | 1 | 969 |  |  |  |  |  |
| 27 | Замена запорной арматуры в т/узле ф 50 мм, ул. Чехова 24 (кот.№5) | шт | 1 | 1 000,344 |  |  |  |  |  |
| 28 | Замена запорной арматуры в т/узле ф 40 мм, ул. Химиков 9 (кот.№5) | шт | 1 | 6 000,177 |  |  |  |  |  |
| 29 | Замена запорной арматуры в т/узле ф 25 мм, ул. Крылова 44 (кот.№5) | шт | 1 | 1 000,515 |  |  |  |  |  |
| 30 | Замена запорной арматуры в т/узле ф 20 мм, ул. Крылова 30 (кот.№5) | шт | 2 | 21 000,095 |  |  |  |  |  |
| 31 | Замена запорной арматуры ф50мм, ул.Коммунистическая 1 (кот. №6) | шт | 1 | 6 000,448 |  |  |  |  |  |
|   | ***Итого по разделу № IV*** | **шт** | **8** | **45 971,127** |  |  |  |  | **45 971, 127** |
|   | ***V. Теплоизоляционные работы*** |  |   |   |   |  |  |  |  |
| 43 | Теплоизоляция трассы около ТПС банка по ул.Советской (кот.№1) | м3 | 0,76 |  |   |   | 44 062, 05 |  |   |
| 44 | Теплоизоляция трассы по ул.Некрасова д. № 2-4 (кот.№3) | м3 | 0,5 | 48 063,64 |   |   |   |  |   |
| 45 | Теплоизоляция трассы, мкр. Казахстан (кот.№4) | м3 | 0,88 | 68 000,75 |   |   |   |  |   |
| 46 | Теплоизоляция трассы по ул.Кедровая (кот.№7) | м3 | 1,61 |  |   |   | 209 000  |  |   |
|   | ***Итого по разделу № V*** | **м3** | **3,75** | **116 064, 39** |  |  | **253 062,05** |  | **369 126, 44** |
|   | ***VI. Ремонт котлов и оборудования*** |  |   |   |   |  |  |  |  |
| 49 | Текущий ремонт котлов (кот.№3) | шт | 3 | 205 000, 93 |   |   |   |  |   |
| 50 | Текущий ремонт котлов (кот.№4) | шт | 3 | 174 000, 33 |  |  |  |  |  |
| 51 | Текущий ремонт котлов (кот.№5) | шт | 1 | 67 000, 87 |   |  |   |  |  |
| 52 | Текущий ремонт котлов (кот.№6) |  шт | 1 | 63 000, 07 |   |  |   |  |  |
|   | ***Итого по разделу № VI*** | **шт**  | **8** | **509 002, 2** |  |  |  |  | **509 002,2** |
|   | **ИТОГО:** |  |  | **1 414 220, 877** |  |  |  |  | **2 558 570,047** |

В настоящее время продолжаются работы по утеплению.