

Совет Александровского сельского поселения

# РЕШЕНИЕ

24.12.2019 № 175-19-29п

с. Александровское

|  |
| --- |
| О внесении изменений в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Александровского сельского поселения на 2016-2032 годы |

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Александровское сельское поселение», решением Совета поселения от 29.11.2019 № 169-19-28п «О внесении изменений в решение Совета Александровского сельского поселения от 24.12.2018 № 102-18-18п «О бюджете муниципального образования Александровского сельского поселения на 2019 год плановый период 2020 и 2021 годов», в целях приведения объемов средств областного, районного и местного бюджетов отраженных в программе комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Александровского сельского поселения на 2016-2032 годы в соответствие с выделенными ассигнованиями на реализацию программных мероприятий из областного, районного и местного бюджетов,

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Александровского сельского поселения на 2016-2032 годы (далее – Программа), утвержденную решением Совета Александровского сельского поселения от 26.10.2016 № 304-16-53п следующие изменения согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) в установленном законодательством порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы поселения И.А.Герцена.

Глава Александровского сельского поселения

исполняющий полномочия председателя Совета

Александровского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Т.Дубровин

Приложение к решению

Совета Александровского

сельского поселения

от 24.12.2019 № 175-19-29п

1) В паспорте программы, в строке «Объемы и источники финансового обеспечения программы» после слов «Общий объем финансирования программы составляет в 2016-2032 годах» цифры «99 916,036» заменить на цифры «99 903,248».

2) Раздел 7 «Оценка объёмов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры», изложить в новой редакции:

**7.Оценка объёмов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | | **Финансовые потребности, тыс.руб.** | | | | | | | |
|  | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022-2032 годы** |
| 1 | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения | | Бюджет поселения | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Размещение дорожных знаков и указателей на улицах поселения | | Бюджет поселения | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 94,716 |
| Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт дорог муниципального назначения | | Бюджет поселения | 0 | 623,189 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 6000,0 |
| Бюджет района | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципальных районов и поселений | | Бюджет поселения |  |  | 700,0 | 1289,745 | 700,0 | 800,0 |  |
| Бюджет района |  | 2853,98 | 2302,969 | 3396,632 | 3192,0 | 5410,0 |  |
| Областной бюджет |  | 4728,8 | 8024,0 | 9211,00 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Содержание дорог муниципального назначения | | Бюджет поселения | 0 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | 0,00 |  | 36000 |
| Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Устройство ледовой переправы д.Ларино | | Бюджет поселения |  | 97,750 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 9 | Разметка автомобильной дороги по маршруту автобуса в с.Александровском | | Бюджет поселения |  |  | 160,0 | 160,0 |  |  |  |
| 10 | Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: ремонт участка автомобильной дороги по ул.Партизанской в с.Александровское, Александровского района Томской области | | Бюджет поселения |  |  | 0,72 |  |  |  |  |
| 11 | Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: ремонт участка автомобильной дороги по улице Советской в с.Александровское, Александровского района Томской области | | Бюджет поселения |  |  | 13,280 |  |  |  |  |
| 12 | Оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: ремонт участков автомобильной дороги. | | Бюджет поселения |  |  |  | 6 0,00 | 20,0 | 20,0 |  |
| 13 | Обустройство пешеходных переходов | Организация дорожного движения возле д/с "Малышок" по ул.Новой, ул.Дорожников и ул.Толпарова | Бюджет поселения |  |  |  | 0,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Обустройство пешеходного перехода на проезжей части по ул.Нефтянников в районе стр.3, ул. Сибирская д.13 "а" |  |  |  | 0,0 | 200,0 | 200,0 |  |
| Обустройство пешеходного перехода возле школы № 1 ул.Советская |  |  |  | 0,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Обустройство пешеходного перехода возле школы № 2 ул.Нефтяников |  |  |  | 0,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 14 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги по ул. Лебедева в с. Александровское Александровского района Томской области | | Бюджет поселения |  |  |  | 300,00 |  |  |  |
| 15 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт тротуара вдоль автомобильной дороги по ул. Лебедева в с.Александровское Александровского района Томской области | | Бюджет поселения |  |  |  | 300,00 |  |  |  |
| 16 | Выполнение работ по топографической съемке объекта: ремонт автомобильной дороги по ул. Лебедева в с.Александровское Александровского района Томской области от перекрестка ул.Толпарова до перекрестка ул.Засаймочная | | Бюджет поселения |  |  |  | 99,50 |  |  |  |
| 17 | Транспортные услуги (отсыпка дорог) | | Бюджет поселения |  |  |  | 44,967 |  |  |  |
|  |  | |  | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022-2032** |
|  | Итого по источникам финансирования | | Бюджет поселения | 0 | 3920,939 | 4774,0 | 6154,212 | 1920,0 | 1920,0 | 42094,716 |
|  | Бюджет района | 0 | 2853,98 | 2302,969 | 3396,632 | 3192,0 | 5410,0 |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 4728,8 | 8024,0 | 9211,00 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | |  | **0** | **11503,719** | **15100,969** | **18 761,844** | **5112,0** | **7330,0** | **42094,716** |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ от декабря 2019г.**

Необходимость внесения изменений в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Александровского сельского поселения на 2016-2032 годы, утвержденную решением Совета Александровского сельского поселения от 26.10.2016 № 304-16-53п, возникла в связи с изменениями объемов и источников финансирования мероприятий программы в 2019 году.

1. В паспорте программы, в строке «Объемы и источники финансового обеспечения программы» после слов «Общий объем финансирования программы составляет в 2016-2032 годах» цифры «99 916,036» заменить на цифры «99 903,248».

2.а) Раздел 7 программы изложено в актуальной редакции; объемы ассигнований выделенных на исполнение программ приведены в соответствие с решением Совета поселения от 29.11.2019 № 169-19-28п «О внесении изменений в решение Совета Александровского сельского поселения от 24.12.2018 № 102-18-18п «О бюджете муниципального образования Александровского сельского поселения на 2019 год плановый период 2020 и 2021 годов».

б) в программном мероприятии № 1**. «Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения»** изменён объём финансирования в 2019г из средств бюджета поселения с 125,0 тыс.руб., на 0,00 тыс.руб.

в) в программном мероприятии № 3.1 **«Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципальных районов и поселений»** изменён объём финансирования в 2019г из средств бюджета поселения с 1 200,0 тыс.руб. на 1 289,745 тыс.руб.;

г) в программном мероприятии №**17 «Транспортные услуги (отсыпка дорог)»** объем финансирования в 2019г из средств бюджета поселения изменён с 22,50 тыс.руб., на 44,967 тыс.руб.

д) в графу «Итого по источникам финансирования» в графе «бюджет поселения» в столбце 2019г изменен объем финансирования с 6 167,00 тыс.руб. на 6 154,212 тыс.руб.**;**

е) в графу «Итого по источникам финансирования» в графе «бюджет района» в столбце 2019г изменен объем финансирования с 2914,0 тыс.руб. на 3396,632 тыс.руб.**;**